Порядок разработан по «старому» типовому положению о контрактной службе, утвержденному Приказом Минэкономразвития России № 631, на примере заказчика Пермского края.

Порядок требует адаптации под «новое» типовое положение, утвержденное Приказом Минфина России 158н.

ПОРЯДОК

действий контрактной службы ______________

для осуществления своих полномочий и взаимодействия с другими подразделениями, Единой комиссией по осуществлению закупок

Раздел 1. Используемые сокращения:

| ИЗ | - | инициатор закупки (подразделение _____________, ответственное за закупку по своему профилю деятельности) |
| --- | --- | --- |
| НМЦК | - | начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) |
| ЕИС | - | единая информационная система в сфере закупок |
| РИС Закупки ПК | - | Региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края |
| КС | - | контрактная служба __________________ |
| ЕК | - | единая комиссия по осуществлению закупок _________________ |
| КО | - | контрольный орган в сфере закупок (Министерство финансов Пермского края) |
| УО | - | уполномоченный орган в сфере закупок (Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок) |
| ГРБС | - | орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _______________ |
| УЗ | - | участник закупки |
| Поставщик | - | поставщик (исполнитель, подрядчик) |
| ТРУ | - | товары, работы, услуги |
| СГОЗ | - | совокупный годовой объем закупок |
| МРГ | - | межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности закупок для нужд Пермского края, созданная в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15.03.2017 N 85-п |

Раздел 2. Функционал:

| № п/п | Функция (мероприятие) | Срок выполнения функции (мероприятия) | Руководитель КС | Работники КС | ИЗ | ЕК | ГРБС | УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При планировании закупок: |
| 1.1 | Участие в разработке требований к закупаемым отдельным видам ТРУ (в том числе предельным ценам ТРУ) | При необходимости (в сроки, установленные УП) | + |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка проекта приказа о составлении: - проекта плана закупок, - проекта плана-графика | до 01.07 тек. года до 01.09 тек. года | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подписание приказа о составлении проекта плана закупок и плана-графика | в течение 1 рабочего дня после подготовки проекта приказа | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация консультаций с поставщиками и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках ТРУ, определения наилучших технологий и других решений | При необходимости (в сроки формирования проекта плана-графика) |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 1.5 | Организация подготовки проектно-сметной документации в случае применения проектно-сметного метода расчет НМЦК | В сроки формирования плана-графика |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
|  | Подготовка запросов о предоставлении коммерческих предложений на ТРУ и их сбор в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.13 N 567 на основании предоставленных ИЗ объемов и технических характеристик. Обработка и анализ информации о ценах на ТРУ. | В сроки формирования плана-графика |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставление в КС предложений в проект плана закупок в электронном виде в формате Excel (с указанием информации согласно графам 5-12 формы плана закупок, установленной постановлением Правительства РФ от 21.11.13 N 1043, а также полный 9-значный код ОКПД2), а также обоснования объекта закупки | В течение 10 рабочих дней после подписания приказа о составлении плана закупок |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление в КС предложений в проект плана-графика с указанием информации согласно графам 3-10, 12-18, 21, 22 формы плана-графика (по форме плана-графика, установленной постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554), а также полученных документов по расчету НМЦК в соответствии с пунктом 1.5 настоящего раздела | В течение 10 рабочих дней после подписания приказа о составлении плана-графика |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 1.8 | Формирование в РИС Закупки ПК проекта плана закупок и обоснования закупок его направление ГРБС на согласование (при необходимости) | В сроки, установленные УО или ГРБС |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.9 | Доработка проекта плана закупок в соответствии с замечаниями и предложениями ГРБС | При необходимости (в сроки, установленные УО или ГРБС) |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.10 | Передача проекта плана закупок на заседание МРГ, сопровождение процедуры согласования проекта плана закупок на МРГ | В случае принятия такого решения УО или ГРБС | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Утверждение плана закупок и обоснования закупок | В течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Размещение плана закупок и обоснования закупок в ЕИС | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана закупок |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.13 | Принятие решения о необходимости размещения плана закупок на сайте Учреждения, а также публикации в печатных изданиях | После утверждения плана закупок (при необходимости) | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Размещение плана закупок на сайте Учреждения, а также организация публикации в печатных изданиях | При необходимости (в случае принятия такого решения руководителем КС) |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.15 | Обоснование и расчет НМЦК | В период формирования проекта плана-графика закупок после получения предложений от ИЗ |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.16 | Выбор способа определения поставщика | В период формирования проекта плана-графика закупок |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.17 | Определение возможности осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и соблюдение минимального объема таких закупок в соответствии со статьей 30 Закона 44-ФЗ | В период формирования проекта плана-графика закупок |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.18 | Определение необходимости предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора | В период формирования проекта плана-графика закупок |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.19 | Формирование в РИС Закупки ПК проекта плана-графика закупок и обоснования закупок | В сроки, установленные УО или ГРБС |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.20 | Передача проекта плана-графика на заседание МРГ, сопровождение процедуры согласования проекта плана-графика на МРГ | В случае принятия такого решения УО или ГРБС | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Утверждение плана-графика закупок и обоснования закупок | В течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Размещение плана-графика и обоснования закупок в ЕИС | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана-графика |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.23 | Подготовка предложений по внесению изменений в план закупок и план-график (отмена закупки, добавление новых закупок, корректировка существующих позиций плана) | При необходимости |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 1.24 | Организация обязательного общественного обсуждения закупки ТРУ (в случаях, установленных законодательством) | В сроки, установленные законодательством (после размещения в ЕИС плана закупок, плана-графика) |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.25 | Подготовка проекта изменений для внесения в планы закупок, планы-графики | После получения предложений от ИЗ или по итогам общественного обсуждения (при необходимости) с соблюдением сроков, установленных законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.26 | Передача проекта изменений в план закупок или план-график на заседание МРГ, сопровождение процедуры согласования таких изменений на МРГ | В случае принятия такого решения УО или ГРБС | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Утверждение изменений в план закупок и план-график | В течение 1 рабочего дня после формирования изменений | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Размещение изменений в план закупок и план-график | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения изменений |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.29 | Организация хранения документов по планированию и обоснованию закупок | Не менее 5 лет | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Расчет СГОЗ на соответствующий год | В период формирования плана закупок и плана графика |  | + | + |  |  |  |  |
| 2 | При определении поставщиков |
| 2.1 | Принятие решения о необходимости привлечения на основе договора специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика | До даты начала определения поставщика | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация процедуры привлечения специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика | До даты начала определения поставщика, в сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, в т.ч.: |
| 2.3.1 | организация подготовки описания объекта закупки в документации о закупке (разработка типовых форм, стандартов описания объекта закупки и т.п.) | По поручению руководителя КС |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.2 | направление в КС заявки на проведение закупки согласно плану-графику | Не позднее чем за 20 дней до начала определения поставщика, указанного в плане-графике (более короткие сроки возможны по согласованию с руководителем КС или руководителем учреждения) |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.3.3 | подготовка описания объекта закупки (технического задания) и направление в КС | В сроки направления заявки на проведение закупки в КС |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.3.4 | согласование описания объекта закупки, подготовленного ИЗ, в части соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок | В течение 2 рабочих дней со дня получения документов от ИЗ | + | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.5 | уточнение НМЦК и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, документации о закупке, при заключении договора с единственным поставщиком | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.3.6 | передача расчета и обоснования НМЦК на экспертизу в ГБУ Пермского края «Центр организации закупок» (при закупках с НМЦК свыше 3 млн руб.) | В сроки и порядке, установленные УО |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.7 | подготовка проекта договора | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.8 | подготовка проекта извещения о закупке на основе информации, полученной от ИЗ | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.9 | подготовка проекта документации о закупке, в т.ч. формирование требований к участнику закупки, порядка оценки заявок и пр., на основе информации, полученной от ИЗ | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.10 | включение условия о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора в извещение о закупке, документацию о закупке (в соответствии с планом-графиком закупок) | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.11 | включение условия о проведении закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций или установление требования о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в извещение о закупке, документацию о закупке (в соответствии с планом-графиком закупок) | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.12 | формирование в РИС Закупки ПК проекта извещения о закупке и проекта документации о закупке (с применением типовой документации (при ее наличии)) | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.13 | согласование с УО извещения об осуществлении закупки и документации о закупке (изменений в извещение и (или) документацию о закупке) в части места, даты и времени проведения заседания комиссии по осуществлению закупок (в случаях, установленных региональными правовыми актами) | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.3.14 | согласование извещения об осуществлении закупки и документации о закупке (изменений в извещение и (или) документацию о закупке) (в случаях, установленных региональными правовыми актами) | В сроки, установленные регламентом работы в РИС Закупки ПК |  |  |  |  |  | + | + |
| 2.3.15 | передача проекта документации о закупке, изменений в документацию на заседание МРГ, сопровождение процедуры согласования документов на МРГ | В случае принятия такого решения УО или ГРБС | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | утверждение документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок | До начала определения поставщика, указанного в плане-графике, в течение 1 рабочего дня после получения документов | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Особенности определения поставщика УО (в случае если НМЦК составляет 3 млн. рублей и более, а также вне зависимости от НМЦК на основании отдельных поручений губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, первого заместителя председателя Правительства Пермского края, МРГ): |
| 2.4.1 | Формирование проекта заявки и необходимых документов на определение поставщика в РИС Закупки ПК | В сроки и порядке, установленные региональными правовыми актами |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.4.2 | утверждение заявки и необходимых документов на определение поставщика |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | направление заявки и необходимых документов на определение поставщика ГРБС на согласование |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.4.4 | согласование заявки и необходимых документов на определение поставщика |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 2.4.5 | направление заявки в РИС Закупки ПК в УО |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.4.6 | разработка проекта документации о закупке |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2.4.7 | согласование проекта документации о закупке |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | утверждение документации о закупке |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2.4.9 | размещение в РИС Закупки ПК документации о закупке и извещения о закупке |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 2.4.10 | разработка совместно с УО разъяснений положений документации о закупке по запросу участника закупки |  | + | + | + | + |  |  | + |
| 2.4.11 | проведение процедуры определения поставщика | В сроки, установленные законодательством |  |  |  |  |  |  | + |
| 2.5 | Выдача документации о закупке и ведение журнала регистрации выданной документации (в случаях, установленных законодательством) | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке, в том числе по инициативе ИЗ | При необходимости, в сроки, установленные законодательством |  | + | + | + (в части описания объекта закупки) |  |  |  |
| 2.7 | Разработка извещения об отмене определения поставщика, в том числе по инициативе ИЗ | При необходимости, в сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.8 | Разработка разъяснений положений документации о закупке | По запросу участника закупки в сроки, установленные законодательством |  | + | + | + (в части описания объекта закупки) |  |  |  |
| 2.9 | Утверждение изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке, разъяснений положений документации о закупке, извещений об отмене определения поставщика | В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Согласование изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке с ГРБС | В сроки и порядке, установленные регламентом работы в РИС Закупки ПК, но не позднее сроков, установленных действующим законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.11 | Направление разъяснений и изменений документации о закупке участникам закупки в случаях и порядке, установленном законодательством | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.12 | Размещение в РИС Закупки ПК и ЕИС извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, разъяснений положений документации о закупке, извещений об отмене определения поставщика, изменений в извещение о закупке и документацию о закупке | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.13 | Принятие решения о размещении информации о закупках в средствах массовой информации или в иных источниках при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с ЕИС | До даты начала определения поставщика | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Публикация информации о закупках в средствах массовой информации или в иных источниках (в случае принятия такого решения руководителем КС) | До даты начала определения поставщика |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.15 | Прием заявок на участие в закупке, ведение журнала регистрации заявок (в случаях, установленных законодательством) | В сроки, установленные в извещении о проведении закупки |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.16 | Хранение конвертов с заявками на участие в закупках, обеспечение защищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках (в случаях, установленных законодательством) | До времени даты вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам, указанных в извещении о закупке и(или) документации о закупке |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.17 | Подготовка и предоставление на заседание ЕК заключения о соответствии заявок на участие в закупке описанию объекта закупки (техническому заданию) | В сроки проведения заседаний ЕК |  |  |  | + (в части описания объекта закупки) |  |  |  |
| 2.18 | Подготовка и предоставление на заседание ЕК заключения о соответствии участника закупки требованиям законодательства о контрактной системе | В сроки проведения заседаний ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.19 | участие в работе единых комиссий в соответствии с положением о порядке работы единой комиссии, утвержденным УО (в случае если НМЦК составляет более 500 тыс. рублей) |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности ЕК, в т.ч. выполнение функции секретаря ЕК: |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.1 | проверка материалов, подготовленных ИЗ к заседаниям ЕК | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.2 | обеспечение членов ЕК необходимыми материалами | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.3 | проверка явки и установление личности участвующих в заседании ЕК, проверка их полномочий | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.4 | предоставление возможности всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, в т.ч. регистрация таких участников закупки (в случаях, установленных законодательством) | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.5 | предоставление возможности в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке (в случаях, установленных законодательством) | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.6 | ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках (в случаях, установленных законодательством) | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.7 | контроль за обеспечением технической возможности проведения заседаний ЕК, в случае возникновения технических неполадок информирование об этом председателя ЕК | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.8 | информирование председателя ЕК о наличии кворума или его отсутствии и персональном составе членов ЕК, присутствующих на заседании | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.9 | подготовка проектов протоколов заседаний ЕК на основании решений, принятых членами ЕК | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.20.10 | осуществление иных действий организационно-технического характера | В сроки проведения заседания ЕК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.21 | Принятие решения о привлечении экспертов, экспертных организаций при проведении определения поставщика в случаях, установленных законодательством | При проведении закупки с соблюдением сроков, установленных законодательством | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Организационное и информационное сопровождение экспертов, экспертных организаций, привлеченных по решению руководителя КС | При проведении закупки с соблюдением сроков, установленных законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.23 | Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке, рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке, определение победителя закупки, выполнение иных функций, которые отнесены к компетенции ЕК в соответствии с Положением о порядке формирования и работы ЕК | По графику заседаний ЕК |  |  |  |  | + |  |  |
| 2.24 | Размещение в ЕИС протоколов заседаний ЕК | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.25 | Возврат конвертов с заявками на участие в закупке, полученными после окончания срока их подачи (в случаях, установленных законодательством) | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.26 | Признание закупки несостоявшейся в случаях, установленных законодательством | При проведении заседания ЕК |  |  |  |  | + |  |  |
| 2.27 | Подготовка и направление в КО необходимых документов для согласования заключения договора с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных законодательством случаях | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.28 | Принятие решения о проведении закупки ТРУ, рекомендованных УО, путем проведения совместных конкурсов и аукционов в соответствии с регламентом проведения совместных закупок, утвержденным УО, заключение соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона | В порядке и сроки, установленные законодательством | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Обеспечение заключения договора, в т.ч.: |
| 2.29.1 | подготовка текста проекта договора с учетом предложений (в т.ч. цены договора) лица, с которым заключается договор, и условий, содержащихся в извещении о закупке и (или) документации о закупке | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.2 | согласование проекта договора | В течение 1 рабочего дня после получения проекта договора |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.29.3 | согласование крупной сделки с ГРБС (при необходимости) | В сроки, установленные уставом учреждения | + |  |  |  |  | + |  |
| 2.29.4 | направление проекта договора лицу, с которым заключается договор | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.5 | прием обеспечения исполнения договора (в случаях, установления данного требования), его проверка требованиям законодательства и документации о закупке, в т.ч. проверка банковской гарантии, поступившей в качестве обеспечения исполнения договора | В течение 1 рабочего дня после предоставления обеспечения |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.6 | в случае отказа в принятии банковской гарантии - направление лицу, предоставившее банковскую гарантию, информации об этом, с указанием причин, послуживших основанием для отказа | В течение 1 рабочего дня после получения документов (предоставления обеспечения) |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.7 | рассмотрение проекта разногласий к проекту договора (в случае направления такого протокола участником закупки) | В сроки, установленные законодательством | + | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.8 | составление протокола об отказе от заключения договора в случаях, установленных законодательством | При необходимости, в сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.9 | подписание протокола об отказе от заключения договора | В течение дня получения протокола | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.29.10 | размещение в ЕИС протокола об отказе от заключения договора | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.11 | организация заключения договора с участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя определения поставщика | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.29.12 | подписание договора | В течение 1 рабочего дня после получения проекта договора | + (при наличии доверенности) |  |  |  |  |  |  |
| 2.29.13 | занесение заключенного договора в РИС Закупки ПК | В сроки и порядке, установленные региональными правовыми актами |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.30 | Особенности заключения договора по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ |
| 2.30.1 | регистрация учреждения в информационных системах, предназначенных для осуществления закупок «малого объема» (в случаях, установленных региональными правовыми актами) | До проведения закупки |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.30.2 | проведение процедуры заключения договора через информационную систему, предназначенную для осуществления закупок «малого объема» | В сроки и порядке, установленные региональными правовыми актами и регламентом информационной системы |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.30.3 | подписание договора через информационную систему, предназначенную для осуществления закупок «малого объема» | В сроки и порядке, установленные региональными правовыми актами и регламентом информационной системы | + (при наличии доверенности) |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.4 | Занесение заключенного договора в РИС Закупки ПК | В сроки и порядке, установленные региональными правовыми актами |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.31 | Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок (в случаях, установленных законодательством) | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.32 | Подготовка проекта извещения о закупке у единственного поставщика в случаях, установленных законодательством | Не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты заключения договора |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.33 | Утверждение извещения о закупке у единственного поставщика | В день получения документов | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Размещение извещения о закупке у единственного поставщика в РИС Закупки ПК и в ЕИС | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.35 | Подготовка и направление в КО уведомления о заключении договора с единственным поставщиком в установленных законодательством случаях | В течение 1 рабочего дня после заключения договора |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.36 | Подписание уведомления в адрес КО о заключении договора с единственным поставщиком в установленных законодательством случаях | В день получения документа от работника КС | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Подготовка документально оформленного отчета о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (в случаях, установленных законодательством), в т.ч.: |
| 2.37.1 | обоснование и расчет НМЦК, обоснование выбора способа определения поставщика | До заключения договора |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.37.2 | обоснование существенных условий договора (кроме НМЦК) | До заключения договора |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 2.37.3 | подготовка отчета на основе данных, полученных от ИЗ | До заключения договора |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.37.4 | утверждение (подписание) отчета | До заключения договора | + |  |  |  |  |  |  |
| 2.37.5 | размещение отчета в РИС Закупки ПК | В сроки, установленные регламентом работы РИС Закупки ПК |  | + | + |  |  |  |  |
| 2.38 | Хранение документов, составляемых в ходе планирования и осуществления закупок | В сроки, установленные действующим законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3 | При исполнении, изменении, расторжении договора |
| 3.1 | Приемка ТРУ, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
| 3.1.1 | Принятие решения о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора (в составе не менее 5 человек) | При необходимости (в сроки приемки, установленные договором) | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Подготовка проекта приказа о создании приемочной комиссии | В сроки приемки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Подписание приказа о создании приемочной комиссии | В сроки приемки, установленные договором | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Принятие решения о привлечении экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (по предложению ИЗ) | В сроки приемки, установленные договором | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Организация работы по привлечению экспертов, организационное и информационное сопровождение экспертов, экспертных организаций | В ходе проведения экспертизы |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.1.6 | Проведение экспертизы ТРУ силами учреждения, подготовка документов для оформления проекта документа о приемке | В сроки приемки, установленные договором |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.1.7 | Проверка соответствия результатов, предусмотренных договором, условиям договора на основе данных, полученных от ИЗ | В сроки приемки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Проверка соответствия фактов и данных при предоставлении (предъявлении) результатов, предусмотренных договором, условиям договора, на основе данных, полученных от ИЗ | В сроки приемки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Получение информации о ходе исполнения обязательств поставщика, в т.ч. о сложностях, возникающих при исполнении договора | В сроки приемки, установленные договором |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.1.10 | Проверка полученных от работников КС и (или) ИЗ документов о ходе исполнения обязательств поставщика, в т.ч. о сложностях, возникающих при исполнении договора, на достоверность | В сроки приемки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Подготовка актов-рекламаций и иных претензий в адрес поставщика на основе данных, полученных от ИЗ | В сроки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Подготовка проекта документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги или мотивированного отказа от приемки | В сроки, установленные договором |  | + | + | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.1.13 | Подписание документа о приемке (или мотивированного отказа от приемки), а в случае создания приемочной комиссии - утверждение документа о приемке | В сроки приемки, установленные договором | + (при наличии доверенности) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Передача подписанного документа о приемке в бухгалтерию и ответственному работнику КС для размещения в РИС Закупки ПК и в ЕИС | В день подписания документа о приемке |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.2 | Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора |
| 3.2.1 | Получение и передача счета в бухгалтерию | В день получения счета |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контроль соблюдения сроков оплаты и обеспечение перечисления денежных средств | В сроки, установленные договором | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Размещение документа об оплате в РИС Закупки ПК и в ЕИС | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.3 | Взаимодействие с поставщиком при изменении, расторжении договора, в т.ч.: |
| 3.3.1 | подготовка и направление руководителю КС предложений по внесению изменений в договор, а также сведений и документов, являющихся основанием для расторжения договора | При необходимости |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.3.2 | подготовка проекта дополнительного соглашения к договору или проекта соглашения о расторжении договора | В течение 2 рабочих дней со дня получения документов от ИЗ |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.3.3 | согласование проекта дополнительного соглашения к договору или проекта соглашения о расторжении договора | В течение 2 рабочих дней со дня получения проекта | + |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.3.4 | подписание дополнительного соглашения к договору или соглашения о расторжении договора | В течение 1 рабочего дня со дня получения проекта | + (при наличии доверенности) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | передача проекта дополнительного соглашения к договору или проекта соглашения о расторжении договора поставщику | Не позднее 1 рабочего дня со дня подписания документа |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.3.6 | Подготовка документов для одностороннего расторжения договора | При необходимости, в случаях, установленных законодательством и договором |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.3.7 | Организация процедуры одностороннего расторжения договора по обращению ИЗ | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Размещение дополнительного соглашения, соглашения о расторжении в РИС Закупки ПК и в ЕИС | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка документов для применения мер ответственности к поставщику (при необходимости, в случае нарушения условий договора) | Пи необходимости, в случае нарушения условий договора, в сроки, установленные договором |  |  |  | + (в части своих закупок) |  |  |  |
| 3.5 | Подготовка и направление поставщику требования об уплате неустойки (по инициативе ИЗ на основании полученных документов) |
| 3.5.1 | Подписание требования в адрес поставщика об уплате неустойки | В день получения документа от работника КС | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Размещение документа о начислении неустойки в ЕИС | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.7 | Подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении договора | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Утверждение (подписание) отчета |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Внесение сведений в реестр контрактов о заключении, изменении, исполнении и расторжении договоров (формирование и направление необходимой информации в Федеральное казначейство) | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 3.9 | Взаимодействие с банками и поставщиком при осуществлении банковского сопровождения договора (в случаях, установленных законодательством, при наличии условия о банковском сопровождении в договоре) | При необходимости, в сроки, установленные законодательством и договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 4 | Иные полномочия, предусмотренные законодательством и региональными правовыми актами: |
| 4.1 | Ведение претензионной и исковой работы, в т.ч.: |
| 4.1.1. | предоставление необходимых сведений и документов для подготовки претензий, жалоб, возражений на жалобы, исковых заявлений и т.п. | При необходимости по запросу ответственного работника КС | + (по своей компетенции) |  |  | + (по своей компетенции) | + (по своей компетенции) |  |  |
| 4.1.2 | участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) КС, ЕК, в том числе обжаловании результатов определения поставщика, при рассмотрении административных дел в отношении работников учреждения | При необходимости | + | + | + |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка типовых проектов договоров, используемых учреждением при проведении закупок | При необходимости | + | + | + |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка и направление в Пермское УФАС сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков в случаях и порядке, установленных законодательством | В сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Подписание документов, направляемых в Пермское УФАС | В день получения документа от работника КС | + |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Составление и размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | В срок, установленный законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Утверждение (подписание) отчета | В срок, установленный законодательством | + |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных законодательством, взаимодействие с банками | В сроки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора | В сроки, установленные договором |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Контроль за своевременностью возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора | В сроки, установленные договором | + |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка документов для регистрации учреждения и его работников в РИС Закупки ПК, ЕИС и на электронных торговых площадках, иных информационных системах | При необходимости, в сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.8 | Подготовка документов для получения электронных подписей на работников учреждения и обеспечение их периодического обновления | При необходимости, в сроки, установленные законодательством |  | + | + |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Контроль за своевременностью обновления электронных подписей на работников учреждения | В сроки, установленные законодательством | + |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в работе ЕК | В сроки проведения заседаний ЕК | + | + | + | + (в части своих закупок) | + |  |  |
| 6 | Контроль за своевременностью обучения работников учреждения, членов ЕК в сфере закупок, в том числе в РИС Закупки ПК | При необходимости | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Размещение информации в РИС Закупки ПК и в ЕИС | В случаях и сроки, установленные законодательством и региональными правовыми актами | + | + | + |  |  |  |  |

Примечание:

В случае привлечения специализированной организации в соответствии со ст. 40 Закона 44-ФЗ, функции, указанные в таблице и переданные по договору специализированной организации, выполняет специализированная организация.

# Comments

Функционал может быть уточнен

Функционал может быть уточнен