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Примерный проект Контракта 
на капитальный ремонт объекта капитального строительства

Пояснения:
	1.Желтым выделены типовые условия контракта (Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 № 1066);
	2. Условия, содержащиеся в концевых сносках (пример сноски: <1>), редактируются и удаляются Заказчиком из проекта контракта перед направлением в Комитет;
	3. Сноски внизу страницы остаются в проекте контракта при публикации и редактируются Заказчиком перед направлением контракта участнику закупки.
_____________________________________________________________________________________
ВАЖНО: если контракт заключается на срок более чем шесть месяцев и цена контракта составляет более чем десять миллионов рублей, в проекте контракта целесообразно указать этапы исполнения (оплаты) контракта со сроком исполнения первого этапа не более 30-35 дней.
________________________________________________________________________________________


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА/
КОНТРАКТА
 
Государственный контракт/Муниципальный контракт/Контракт №__<[endnoteRef:1]> [1:  Здесь и далее: в случае, если контракт заключается от имени Государственного Заказчика – выбрать «Государственный контракт»; в случае, если контракт заключается от имени Муниципального заказчика – выбрать «Муниципальный контракт»; в случае, если контракт заключается от имени иного Заказчика (в том числе бюджетного, автономного учреждения) – выбрать «Контракт»;] 


	________________<[endnoteRef:2]> [2:  Указывается населенный пункт;] 

	Дата заключения контракта соответствует дате подписания контракта Заказчиком в ЕИС



_________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____      __________, действующего на основании _____________,  с одной стороны, и______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) по итогам ___________________ извещение № ___ от «___» __________ 20__, (протокол ________ № _____ от «___» ______________ 20__) ИКЗ ________________, заключили настоящий Государственный контракт/Муниципальный контракт/Контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями контракта Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту ___________________________________________ (далее –  «работы») в соответствии с условиями контракта, законодательством о градостроительной деятельности, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом[footnoteRef:1]. [1:  В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) условие об оплате не включается в контракт;] 

1.2. Работы по контракту выполняются в соответствии со сметой контракта (Приложение № 1 к контракту), и графиком выполнения строительно-монтажных работ (при его наличии, Приложение № 2 к контракту.  Далее – График выполнения работ).
1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу:______________<[endnoteRef:3]> [3: Указывается адрес производства работ;] 


2. ЦЕНА КОНТРАКТА[footnoteRef:2] [2:  В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) Раздел 2 контракта излагается в следующем виде: 2.1. Цена контракта (Размер платы, подлежащей внесению Подрядчиком закупки за заключение контракта) составляет _________ руб. Плата, подлежащая внесению Подрядчиком закупки за заключение контракта, внесена Подрядчиком до заключения контракта;] 

2.1.Цена контракта составляет ________ рублей ________копеек (_________) с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ______ процентов - _______ руб., а в случае если контракт   заключается   с   лицами,   не   являющимися  в  соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  о  налогах и сборах плательщиками налога  на  добавленную  стоимость,  цена  контракта налогом на добавленную стоимость не облагается[footnoteRef:3]. [3:  Редактируется в зависимости от применяемого Подрядчиком налогового режима;] 

Начальная (максимальная) цена контракта _______________ (___________________________) рублей __ копеек.  
2.2. Цена отдельного этапа исполнения контракта (если предусмотрены этапы исполнения): 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена контракта включает в себя ____________________________________
2.5. Источник финансирования_____________.<[endnoteRef:4]><[endnoteRef:5]> [4: Указывается структура цены контракта и источник финансирования. Если предусмотрено несколько источников финансирования также указывается размер финансирования по каждому из источников;]  [5:  Если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом контракта наряду с выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования. Помимо общей цены контракта должны быть указаны раздельно:
1) стоимость работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства;
2) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства (согласно смете контракта, Приложение № 1);] 

Объем финансового обеспечения, детализированный по кодам бюджетной классификации: ______________________.
2.6. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев внесения изменений в контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации.
2.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом          № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан выполнить работы по контракту и передать результат исполнения контракта Заказчику в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ (при его наличии).
3.2. Начало работ: с _________________.Окончание работ: до ___________________ включительно. 
3.3. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчики Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, не вправе приостанавливать выполнение работ. Также приостановление Работ допускается в случае, если перерывы предусмотрены Графиком выполнения работ (при его наличии).
[bookmark: _Hlk93329232]3.4. Срок исполнения контракта _______________. 
3.5. Сроки отдельных этапов исполнения контракта (если предусмотрены этапы исполнения):
__________________________
__________________________ 
__________________________

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
4.1.Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.
4.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
проектная и (или) рабочая документация;<[endnoteRef:6]> [6:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;] 

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
[bookmark: _Hlk142437676] 4.1.3. В течение____ <[endnoteRef:7]>дней со дня,  следующего  за  днем  получения  от Заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также документов,  которые  определены  приложением № 9  к  контракту, являющимся его неотъемлемой  частью,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа. Вместе с документами Подрядчику передается проект акта приема-передачи документации по исполнению контракта, предусмотренный Приложением № 8, который он обязан подписать либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа в течение____ <[endnoteRef:8]> дней со дня, следующего за днем получения проекта акта от Заказчика.   [7: Указывается срок для совершения данного действия;]  [8: Указывается срок для совершения данного действия;
] 

4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Подрядчиком условий исполнения контракта, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
[bookmark: _Hlk142479995]4.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков и подписания заказчиком документа о приемке данных работ.
4.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Срок устранения недостатков выполненных работ - в течение срока, установленного в соответствующем уведомлении Заказчика, исключением является обнаружение недостатков в течение гарантийного срока, в данном случае срок устранения недостатков определяется согласно п. 7.10 контракта. 
4.1.10. Письменно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход работ, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению характеристик и показателей объекта, установленных в сметной документации и настоящем контракте.
4.1.11. Известить Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке. 
4.1.12. Обеспечить сохранность материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.
4.1.13. При полной готовности объекта в ____-дневный срок с даты окончания работ письменно известить об этом Заказчика.
4.1.14. В полном объеме обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия объекта требованиям технических регламентов.
4.1.15. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.16. При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
4.1.17. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет настоящего контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.
4.1.18. Осуществить необходимые для выполнения работ временные подсоединения к сетям и коммуникациям через свои приборы учета на период выполнения работ в соответствии с техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему контракту и производить оплату за их использование самостоятельно и за свой счет.<[endnoteRef:9]> [9: Данный пункт может быть изложен в следующем виде: Возместить Заказчику затраты за использованные в целях проведения коммунальные услуги по согласованной методике;] 

4.1.19. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством РФ. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Если Заказчик по факту нарушения Подрядчиком при производстве работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима выписал в адрес Подрядчика уведомление с требованием об устранении нарушений в разумный срок или изложил требование об устранении нарушений в журнале производства работ, Подрядчик должен незамедлительно устранить данные нарушения в указанный Заказчиком срок. В случае если требование Заказчика об устранении нарушений Подрядчиком не будет исполнено в установленный Заказчиком срок, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф согласно контракту за каждое неисполненное в срок предписание.
4.1.20. <[endnoteRef:10]>Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства и/или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязуется: [10:  п. 4.1.15-4.1.20 включаются в проект контракта в случае установление в извещении о закупке требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ;] 

4.1.20.1. Привлечь к исполнению контракта Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Субподрядчики) в объеме _______% <[endnoteRef:11]>процентов от цены контракта, что составляет ___________ рублей. [11: Указывается конкретный процент привлечения Субподрядчиков, без слов «не менее»;] 

4.1.20.2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с Субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
4.1.21. В случае замены Субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого Субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.20.2 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым Субподрядчиком.
4.1.22. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с Субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком Субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им Субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных Субподрядчиком).
4.1.23. Оплачивать поставленные Субподрядчиком товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким Субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
4.1.24. Нести гражданско-правовую ответственность за неисполнение условий о привлечении к исполнению контракта Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при неисполнении условий п. 4.1.20 контракта, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.20.2-4.1.22 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение Субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.
4.1.25. Обязанность по привлечению к исполнению контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не применяется в случае, если контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.
4.1.26.	Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. <[endnoteRef:12]> [12:  Включается в проект контракта в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (Подрядчика, исполнителя) предоставлять Заказчику дополнительную информацию»: в случае, если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает 100 млн. рублей при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.	] 

4.1.27. Согласовать с Заказчиком выполнение непредвиденных работ (по строке сметы контракта «непредвиденные затраты и работы»), в целях согласования предоставить Заказчику документы, подтверждающие необходимость проведения данных работ. В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы, Подрядчик лишается права требовать их оплаты (выполнение таких работ и затрат производится за счет средств Подрядчика).
4.1.28.<[endnoteRef:13]> В целях реализации в процессе выполнения работ архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации разработать Рабочую документацию, состоящую из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, предназначенную для проведения работ по капитальному ремонту объекта.  [13:  пп. 4.1.28-4.1.29 включаются в контракт, если имеется необходимость разработки Рабочей документации и соответствующие расходы включены в структуру цены контракта;] 

Рабочая документация разрабатывается Подрядчиком с использованием технологий информационного моделирования (BIM). <[endnoteRef:14]> [14:  Условие устанавливается в случае необходимости использования технологий информационного моделирования (ТИМ), если проектная документация была разработана с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ);] 

4.1.29. Подрядчик осуществляет разработку и направляет Заказчику подготовленную Рабочую документацию в сроки, установленные в Графике выполнения работ. 
Рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.
Рабочая документация на электронном носителе передается Заказчику в форматах PDF, DWG, ARPS, с указанием:
-	формата и структуры электронных картографических и других информационных данных;
-	программного обеспечения;
-	формата передачи данных в электронном виде.
[bookmark: _Hlk142562622]Информационная модель (BIM) передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе в редактируемом (исходном) формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC.<[endnoteRef:15]><[endnoteRef:16]> [15:  Условие включается в контракт в случае, если было установлено требование об использовании технологий информационного моделирования (ТИМ);]  [16: Допускается добавление в раздел иных обязанностей Подрядчика при условии, что они не будут противоречить положениям контракта и законодательству;] 

4.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _Hlk141966417]4.2.1 Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту. 
4.2.2.	Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.4.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.2.5. При выполнении работ привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Субподрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии со статьей 403 ГК РФ.
4.2.6. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, поставлять товары, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим контрактом.
4.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, исполнителем, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
[bookmark: _Hlk142562654]4.2.8. Использовать при выполнении работ эквивалентные товары (материалы) в случае, если в  проектной и(или) рабочей документации<[endnoteRef:17]>содержатся указания на товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик. О планируемой замене Подрядчик обязан уведомить Заказчика до начала производства работ с использованием указанных товаров, а также предоставить сопоставительную таблицу характеристик, доказывающую, что предлагаемый к замене товар обладает характеристиками лучшими, чем товар, предусмотренный проектной и (или) рабочей документацией<[endnoteRef:18]>. Подрядчик не вправе использовать эквивалентные товары (материалы) до получения согласования от Заказчика.<[endnoteRef:19]> [17:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;]  [18:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;]  [19:  Допускается добавление в раздел иных прав Подрядчика при условии, что они не будут противоречить положениям контракта и законодательству;] 

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.3.2. В течение __________ <[endnoteRef:20]>дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения контракта,   передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий: [20: Указывается срок для совершения данного действия;] 

 - в течение____ <[endnoteRef:21]>дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью; [21: Указывается срок для совершения данного действия;] 

- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
4.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки Работ отступлениях в них или иных недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком.
4.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.9. Оплатить стоимость работ (отдельных этапов выполнения работ), выполненных Подрядчиком согласно условиям настоящего контракта[footnoteRef:4]. [4:    В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) условие об оплате не включается в контракт;] 

4.3.10. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком, в том числе за применяемыми при выполнении работ материалами.
4.3.11. Согласовать или отказать в согласовании выполнения непредвиденных работ. Согласование осуществляется в течение ___<[endnoteRef:22]>, по результатам согласования Подрядчику выдается письменное согласие или отказ в согласовании. [22: Указывается срок для совершения данного действия;] 

4.3.12. Согласовать или отказать в согласовании возможности использования эквивалентных товаров (материалов) в соответствии с п. 4.2.8 контракта. Срок согласования – не более __ <[endnoteRef:23]> рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2.8 Контракта.<[endnoteRef:24]> [23: Указывается срок для совершения данного действия;]  [24:  Допускается добавление в раздел иных обязанностей Заказчика при условии, что они не будут противоречить положениям контракта и законодательству;] 

4.3.13. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.4.2.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, за исключением случаев, при которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Заказчик обязан принять соответствующее решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный контрактом срок более, чем на ____ дней в сторону увеличения сроков, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
4.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.5. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.
[bookmark: _Hlk142562776]4.4.6. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков[footnoteRef:5].<[endnoteRef:25]> [5:  В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) условие не включается в контракт;]  [25: Допускается добавление в раздел иных прав Заказчика при условии, что они не будут противоречить положениям контракта и законодательству;] 

4.4.7. Ссылаться на недостатки выполненных работ в части объема и стоимости этих работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок. 
	В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или с завышением их стоимости, Подрядчик обязан возвратить излишне полученные денежные средства в течении 7 (семи) рабочих дней с даты получения требования Заказчика с приложением подтверждающих документов.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ<[endnoteRef:26]> [26:  Раздел включается в контракт в случае, если в извещении о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта и (или) обеспечения гарантийных обязательств;] 

5.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
5.2. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ____% от ___________<[endnoteRef:27]> и составляет ______ рублей.[footnoteRef:6] [footnoteRef:7]<[endnoteRef:28]> [27:  Цены контракта - в случае осуществления закупки в  соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, начальной (максимальной) цены контракта – во всех иных случаях;]  [6: В случае если предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ;]  [7: В случае применения антидемпинговых мер в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается следующая формулировка пункта 5.2:
Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ____% от ___________ и составляет ______ рублей, а также Подрядчиком при заключении контракта предоставлены документы, подтверждающие его добросовестность в соответствии с требованиями частей 2, 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ либо, в случае непредставления документов, подтверждающих добросовестность, размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет ____% от ___________  и составляет ______ рублей.;
]  [28:  Сноска 7 включается в контракт в случае, если НМЦК не более 15 млн. руб.;] 

5.3. В случае если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств, то денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта,  должны быть зачислены на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
Наименование _______________
ИНН ______________
КПП _____________ ОТДЕЛЕНИЕ__________ БАНКА РОССИИ//УФК по _______________
р/с ____________________ 
БИК _____________ ОГРН _______________
л/с _______________________<[endnoteRef:29]> [29:  Указываются реквизиты Заказчика;] 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта № __________ от _____
5.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.4.1 настоящего контракта.
[bookmark: _Hlk121237811]5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику в течение  _____  <[endnoteRef:30]>с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, либо с даты расторжения контракта по соглашению Сторон, либо с даты вступления в законную силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с учетом возможного взыскания за счет указанных денежных средств сумм начисленных неустоек и убытков.  [30:  Пятнадцати дней - в случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, тридцати дней  – во всех иных случаях;] 

Заказчик вправе удержать начисленные неустойки (штрафы, пени) во внесудебном порядке из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
5.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
5.9. Предусмотренное п. 5.7 и 5.8 уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара<[endnoteRef:31]>, выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). [31:  В случае, если проектом контракта не предусмотрена поставка товара, слова «поставленного товара» исключаются из данного пункта;] 

5.10. Порядок предоставления нового обеспечения контракта:
5.10.1. В случае предоставления нового обеспечения контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, новое обеспечение считается предоставленным со дня получения Заказчиком уведомления о предоставлении нового обеспечения, документа, подтверждающего перечисление денежных средств, а также поступления денежных средств на соответствующий счет Заказчика. 
5.10.2. В случае предоставления нового обеспечения контракта в виде независимой гарантии, данная гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ и извещения о закупке. Подрядчик направляет уведомление о предоставлении нового обеспечения, а также копию независимой гарантии. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в течение трех рабочих дней со дня ее предоставлении. Если будут выявлены факты несоответствия предоставленной гарантии требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ и/или извещения о закупке новое обеспечение не считается предоставленным, в случае отсутствия замечаний – независимая гарантия принимается Заказчиком и новое обеспечение считается предоставленным. Соответствующие уведомления направляются Подрядчику.
5.10.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии предоставления им нового обеспечения контракта в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения контракта. 
5.10.4. Отказ от прав по независимой гарантии, при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения контракта, производится в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения контракта.
5.11. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе:
- обязательства по возврату аванса, выплаченного Заказчиком Подрядчику<[endnoteRef:32]>; [32:  Условие указывается в контракте в случае, если предусмотрена выплата аванса;] 

- уплата неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых обязательств, предъявленные Подрядчику, но не оплаченные им в добровольном порядке;
- суммы убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, упущенной выгоды и иные суммы ущербов, которые были причинены Заказчику в период действия Контракта в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчику своих обязательств;
- иные суммы и выплаты, требуемые Заказчику для устранения последствий неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
5.12. <[endnoteRef:33]>Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. [33:  п. 5.12-5.18.4 включаются в контракт в случае наличия требования об обеспечении гарантийных обязательств;] 

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ % от начальной (максимальной) цены контракта.
5.13. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
5.14. Если обеспечение гарантийных обязательств представляется в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона       № 44-ФЗ, извещения о закупке и условиям контракта. 
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.
5.15. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту будут внесены денежные средства на счет Заказчика, факт внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего контракта должен подтверждаться документом, подтверждающим перечисление денежных средств.
Реквизиты для перечисления обеспечения гарантийных обязательств:
Наименование _______________
ИНН ______________
КПП _____________  ______________________
по ______________________ р/с ____________________ 
БИК _____________ ОГРН _______________
л/с _______________________<[endnoteRef:34]> [34:  Указываются реквизиты Заказчика;] 

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств по контракту № ______ от ______
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), возвращаются Подрядчику в течение _____ <[endnoteRef:35]>  с даты окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. [35:  Указывается срок возврата обеспечения гарантийных обязательств;] 

5.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
5.17. Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, обеспечения лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
5.18. Порядок предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств:
5.18.1. В случае предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком в п. 5.15 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, новое обеспечение считается предоставленным со дня получения Заказчиком уведомления о предоставлении нового обеспечения, документа, подтверждающего перечисление денежных средств, а также поступления денежных средств на соответствующий счет Заказчика. 
5.18.2. В случае предоставления нового обеспечения исполнения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии, данная гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и извещения о закупке. Подрядчик направляет уведомление о предоставлении нового обеспечения, а также копию независимой гарантии. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в течение трех рабочих дней со дня ее предоставлении. Если будут выявлены факты несоответствия предоставленной гарантии требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и/или извещения о закупке, новое обеспечение не считается предоставленным, в случае отсутствия замечаний – независимая гарантия принимается Заказчиком и новое обеспечение считается предоставленным. Соответствующие уведомления направляются Подрядчику.
5.18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику при условии предоставления им нового обеспечения контракта в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения контракта. 
5.18.4. Отказ от прав по независимой гарантии, при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения гарантийных обязательств, производится в срок не более пятнадцати дней с даты предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств.
5.19. Положения контракта и Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств<[endnoteRef:36]> не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.<[endnoteRef:37]> [36:  Слова «об обеспечении гарантийных обязательств» включаются в контракт в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств;]  [37:  Данное условие не включается в контракт в случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе;] 

5.20. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (Подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, от обеспечения гарантийных обязательств<[endnoteRef:38]>, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.<[endnoteRef:39]> [38: Слова «об обеспечении гарантийных обязательств» включаются в контракт в случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств;]  [39: Условие включается в контракт в случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;] 


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042, Правила).
6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2-6.3.4)<[endnoteRef:40]>: [40:  Предельный размер штрафа устанавливается в зависимости от НМЦК. В случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ п. 6.3.1 указывается в следующем виде: каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Сноска 8 остается в проекте контракта.] 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.[footnoteRef:8] [8: В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта)  п. 6.3.1 излагается в следующем виде: За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);] 

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке<[endnoteRef:41]>: [41: Предельный размер штрафа устанавливается в зависимости от НМЦК;] 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3.3. <[endnoteRef:42]>За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта Субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. [42:  Включаются в проект контракта в случае установления в извещении о закупке требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций согласно ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ;] 

6.3.4.<[endnoteRef:43]> В случае непредоставления информации о субподрядчиках/соисполнителях с Подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. [43:  Включается в проект контракта в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (Подрядчика, исполнителя) предоставлять Заказчику дополнительную информацию»: в случае, если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает 100 млн. рублей при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд;] 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта (в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций) начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке<[endnoteRef:44]>: [44:  Предельный размер штрафа устанавливается в зависимости от НМЦК;] 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
7.1.	Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной и(или) рабочей документацией<[endnoteRef:45]>, условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом. [45:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;] 

7.2.	Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.3.	Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым, и составляет ____.<[endnoteRef:46]> [46: Указывается длительность гарантийного срока. В соответствии с типовыми условиями гарантийный срок на результат работ не может быть менее 5 лет;] 

7.4.	В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.5.	Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
7.6.	Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
7.7.	Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
7.8.	Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
7.9.	В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
7.10.	Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.11.	В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.12.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
Составление первичных учетных документов осуществляется после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) в пределах цены контракта, в соответствии со сметой контракта в сроки и в размерах, которые установлены___________<[endnoteRef:47]>, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом Графика выполнения работ (при его наличии) и фактически выполненных Подрядчиком работ. При этом составление сметы контракта осуществлено в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с градостроительным законодательством сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. [47:  Указывается «Графиком оплаты выполненных по контракту работ» при наличии данного графика, в иных случаях указывается – «контрактом»;] 

8.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, Подрядчик представляет комплект документов, который определен Приложением № 5 к контракту.
8.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
8.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке, оформленный и подписанный посредством Единой информационной системы (далее – ЕИС) в порядке, установленном Федеральным  законом № 44-ФЗ и контрактом. При этом работы и затраты, объединенные в комплекс работ с использованием единицы измерения «штука», не подлежат поэтапной приемке. Приемка работ и затрат, объединенных в комплекс, осуществляется после завершения выполнения всего комплекса работ. 
[bookmark: _Hlk142490506]8.5. Заказчик оплачивает выполненные работы (ее результат) (отдельные этапы исполнения контракта) с учетом положений контракта в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.<[endnoteRef:48]> [48:  В случае, если законодательством установлен иной срок оплаты или какие-либо особенности осуществления оплаты отдельными Заказчиками, то они указываются в данном пункте;] 

График оплаты выполненных по контракту работ предусмотрен в Приложении № 6 к контракту[footnoteRef:9]<[endnoteRef:49]> [9: В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) п. 8.5 не включается в контракт;]  [49:  Указывается при наличии данного графика;] 

8.5.1. <[endnoteRef:50]>По настоящему контракту предусмотрено авансирование. [50:  п. 8.5.1 включается в контракт, если предусмотрена выплата аванса;] 

Размер аванса составляет _____ % от цены контракта - _____ руб.
Заказчик на основании счета Подрядчика производит авансовый платеж в течение __<[endnoteRef:51]> рабочих дней со дня получения счета и/или счет-фактуры<[endnoteRef:52]> при условии, что Подрядчик фактически приступил к выполнению работ.  [51:  Указывается срок выплаты аванса;]  [52:  Абзац включается в контракт если не выделяются отдельные этапы, редактируется в зависимости от применяемой Подрядчиком системы налогообложения;] 

Размер аванса по этапу исполнения контракта составляет __ % от стоимости этапа.
Выплата авансового платежа производится после начала наступления отдельного этапа исполнения контракта в срок не более _____ <[endnoteRef:53]>рабочих дней со дня получения счета (счет-фактуры)[footnoteRef:10].<[endnoteRef:54]> [53:  Указывается срок выплаты аванса;]  [10:  Редактируется в зависимости от применяемой Подрядчиком системы налогообложения;]  [54:  Абзац включается в проект контракта если выделены отдельные этапы;] 

Направление счет-фактуры для выплаты аванса осуществляется с использованием ЕИС. Направление счета осуществляется в соответствии с п. 13.1 Контракта[footnoteRef:11]. [11:  Редактируется в зависимости от применяемой Подрядчиком системы налогообложения;] 

Последующие после выплаты аванса платежи, причитающиеся Подрядчику за фактически выполненные объем работы согласно документу о приемке, производятся за вычетом сумм выплаченного аванса[footnoteRef:12]. [12: Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не осуществляется в соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ;] 

8.6. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле:


где:
цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и(или) комплекса (вида) работ в смете контракта, рублей;
объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и(или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.[footnoteRef:13] [13:  В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) слова «подлежащих оплате» не включаются в контракт;] 

8.7. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ[footnoteRef:14] () определяется суммированием соответствующих показателей 
по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, 
в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле: [14:  В случае проведения закупки на право заключения контракта (участником предложена плата за заключение контракта) слова «подлежащих оплате» не включаются в контракт;] 



8.8. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, составляющих предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.
8.10. Согласно п. 8.4 приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом в виде электронных документов, сформированных в ЕИС в электронной форме и подписанных электронной подписью.
8.11. Подрядчик в течение__<[endnoteRef:55]> рабочих дней со дня завершения работ (этапа работ), поставки товара <[endnoteRef:56]> формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать сведения, предусмотренные п.1 ч.13 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее -документ о приемке). Документ о приемке оформляется с указанием на отдельное конструктивное решение (элемент) и (или) комплекс (вид) работ, оборудования. С целью корректного формирования документа о приемке Подрядчик вправе указать наименования соответствующих конструктивных решений (элементов), (или) комплексов (видов) работ, оборудования путем заполнения сметы контракта в личном кабинете ЕИС. Оформление документа о приемке с указанием дробных значений от 1 штуки работ не допускается, за исключением случая включения в документ непредвиденных расходов и затрат (по строке сметы контракта «непредвиденные работы и затраты»). [55:  Указывается срок для совершения данного действия;]  [56:  Слова «поставки товара» включаются в проект контракта в случае наличия товаров, поставляемых при выполнении работ;] 

Подрядчик осуществляет формирование документов о приемке выполненных работ с накопительным итогом<[endnoteRef:57]> [57:  Условие указывается, если Заказчиком принято решение о формировании в ходе исполнения контракта документов о приемке с накопительным итогом;] 

Вариант 1: К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом документы, перечень которых определен в Приложении № 5, могут прилагаться к документу о приемке в ЕИС либо передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку, при этом данные документы должны быть предоставлены не позднее момента размещения в ЕИС документа о приемке. В случае, если требуется подписание документов Заказчиком, подписание таких документов осуществляется в течении срока приемки работ, предусмотренного контрактом.
Вариант 2: К документу о приемке прилагаются документы, считающиеся его неотъемлемой частью, перечень которых определен в Приложении № 5.<[endnoteRef:58]>   [58:  Заказчиком выбирается вариант 1 или вариант 2;] 

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
8.11.1. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, счет-фактура формируется и направляется Заказчику в виде отдельного документа с использованием функционала ЕИС.
8.12. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
8.13. Приемка выполненных работ (этапа работ), поставленных товаров <[endnoteRef:59]>осуществляется Заказчиком (за исключением случая создания приемочной комиссии) в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием ЕИС, в следующем порядке: [59:  Слова «поставленных товаров» включаются в проект контракта в случае наличия товаров, поставляемых при выполнении работ;] 

8.13.1. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ, поставленных товаров<[endnoteRef:60]> требованиям и условиям настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. [60:  Слова «поставленных товаров» включаются в проект контракта в случае наличия товаров, поставляемых при выполнении работ;] 

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Проведение экспертизы, в том числе предоставление Заказчику экспертного заключения, осуществляется в течение __ <[endnoteRef:61]> рабочих дней со дня предоставления документа о приемке с использованием ЕИС. [61:  Указывается срок, но не более чем 20 рабочих дней со дня предоставления документа о приемке с использованием единой информационной системы;] 

8.13.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием ЕИС, с учетом результатов проведенной экспертизы, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
8.14. В случае создания приемочной комиссии приемка осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием ЕИС, в следующем порядке:
8.14.1. Осуществляется экспертиза результатов исполнения обязательств Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.13.1.
8.14.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием ЕИС, с учетом результатов проведенной экспертизы, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС.
8.14.3. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке с использованием ЕИС, Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
8.15. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
8.16. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Заказчик осуществляет повторную приемку в сроки, предусмотренные пп. 8.13-8.14. 
8.17. Датой приемки выполненных работ, поставленного товара <[endnoteRef:62]> считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. [62:  Слова «поставленных товаров» включаются в проект контракта в случае наличия товаров, поставляемых при выполнении работ;] 

8.18. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке. 
8.19. В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом ЕИС. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 3 рабочих дней, за исключением действий по подписанию документа о приемке, которые осуществляются в сроки, предусмотренные пп. 8.13-8.14. 
8.21. В случае, если к приемке работ привлекаются лица, не являющиеся сотрудниками Заказчика, подписание такими лицами документов о приемке выполненных работ по согласованию с заказчиком, может осуществляться с использованием ЕИС усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, привлекаемой для приемки, или путем подписания Справки о выполненных работах на бумажном носителе. 
8.22.  Подрядчик извещает Заказчика о готовности освидетельствования и приемки работ, которые в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) за___ <[endnoteRef:63]> рабочих дня до начала приемки соответствующих работ. [63: Указывается срок для совершения данного действия;] 

Перечень скрытых работ, ответственных конструкций, участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной и (или) рабочей документацией<[endnoteRef:64]>. [64:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;] 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются на бумажном носителе, без использования ЕИС.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ при условии, если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование, затем восстановить ее за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
Общий срок освидетельствования и приемки скрытых работ ___ дней<[endnoteRef:65]>.  [65:  Указывается срок приемки и освидетельствования скрытых работ;] 


9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении настоящего контракта Стороны, а также их работники и аффилированные лица, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и получения каких – либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – коррупционные правонарушения). К коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции.
9.2. Каждая из сторон настоящего контракта отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных, муниципальных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего контракта.
9.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно повлиять на исполнение настоящего контракта и причинить ущерб интересам любой из сторон (далее – конфликт интересов).
9.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, описанных в настоящем разделе контракта, и требует их соблюдения от своих работников, аффилированных лиц, Подрядчиков, клиентов и прочих контрагентов.
9.5. Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую сторону обо всех ставших известными стороне фактах совершения коррупционных правонарушений или возникновения конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему контракту или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких коррупционных правонарушений или возникновения конфликта интересов в будущем.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки и иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, повлекшие введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.
10.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены соответствующим уполномоченным органом (Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и т.д. в отношении действия обстоятельств непреодолимой силы, а на территории иностранного государства - соответствующим уполномоченным органом такого государства).
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2.	При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
11.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика/Подрядчика и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Срок ответа на уведомление – не более ___<[endnoteRef:66]>рабочих дней с даты получения уведомления. [66:  Указывается срок для совершения данного действия;] 

В случае, если объем претензионной переписки превысит объемы, допустимые функционалом ЕИС, дальнейший обмен осуществляется в порядке, предусмотренном п. 13.1 контракта. Срок ответа на уведомление в таком случае – не более ___<[endnoteRef:67]>рабочих дней со дня его получения. [67:  Указывается срок для совершения данного действия;] 

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.4.	Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk87456916]12.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
12.2.	Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
[bookmark: _Hlk142562291]В соответствии с п. 5 ст. 78.1 БК РФ допускается возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.<[endnoteRef:68]> [68:  Условие включается в контракт в случае, если Заказчиком является бюджетное или автономное учреждение, и оплата работ осуществляется за счет субсидий, указанных в п. 1 ст. 78.1 БК РФ;] 

12.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего контракта. 
12.4. В случае изменения названия, места нахождения, реквизитов, контактной информации какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.5.	При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6.	В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику. 
12.7.	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.10. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
12.11. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
12.12. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

13. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
13.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
13.2. Также Стороны вправе обмениваться уведомлениями в виде электронных документов, подписанных электронными подписями, путем отправки такого документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах, или с использованием системы МЭДО, согласованной сторонами. Датой получения такого уведомления считается дата направления уведомления.
Срок ответа на поступившее уведомление – не более ___<[endnoteRef:69]>дней со дня его получения, если иной срок не установлен в уведомлении, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 11.3 контракта. [69: Указывается срок для совершения данного действия;] 

13.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен п. 11.3 контракта.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:
№ 1 - Смета контракта;
№ 2 - График выполнения строительно-монтажных работ<[endnoteRef:70]>; [70:  Указывается в случае наличия Графика выполнения работ] 

№ 3 - Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования;
№ 4 - Описание объекта закупки;
№ 5 - Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком;
№ 6 - Форма. Справка о выполненных работах;
№ 7 - Форма. Акта  приема-передачи  строительной  площадки;
№ 8 - Форма Акт приема-передачи документации по исполнению контракта;
№ 9 - Перечень документации, передаваемой Подрядчику для выполнения работ;
№10- График оплаты выполненных по контракту работ<[endnoteRef:71]>; [71:  Указывается в случае наличия Графика оплаты выполненных по контракту работ;] 


15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН

	Заказчик<[endnoteRef:72]>:[footnoteRef:15] [72:  Указываются реквизиты Заказчика;]  [15:  При подготовке проекта контракта для направления Подрядчику в данный раздел обязательно включается следующая  информация: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком).] 



Должность
______________________ 
Подписано ЭП 
	Подрядчик[footnoteRef:16]: [16: При подготовке проекта контракта для направления Подрядчику в данный раздел обязательно включается следующая информация: фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;] 




____________________ 
Подписано ЭП 
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Приложение № 1
к контракту 
№ _________

Смета контракта 
_____________________________________________
(наименование объекта)
	N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования ”1”
	Единица измерения
	Количество”1”
(объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб ”3”
	Страна происхождения оборудования ”4”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные работы и затраты<[endnoteRef:73]> [73:  Включаются в смету контракта в виде отдельной строки, в случае если в проектной (сметной) документации предусмотрены средства непредвиденные работы и затраты;] 

	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	

	
	Сумма НДС (ставка <N>%) по позициям: ”2”
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС:
	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	

	
	
	(должность, инициалы, фамилия) Подписано ЭП

	Подрядчик
	
	

	
	
	(должность, инициалы, фамилия) Подписано ЭП


”1” Указывается в случае выделения оборудования отдельной строкой в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2020 г., регистрационный N 57401) с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 500/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2021 г., регистрационный N 64642), от 7 октября 2021 г. N 728/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2021 г., регистрационный N 66180), от 25 февраля 2022 г. N 124/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2022 г., регистрационный N 68345).
”2” Указывается отдельно для позиций проекта сметы контракта, для которых НДС имеет различные значения.
”3” Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 проекта сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".
”4” Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Приложение № 2
к контракту 
№ _________



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ <[endnoteRef:74]> [74:  Приложение включается в контракт в случае наличия Графика выполнения работ.
] 


	№ п/п
	Наименование этапов выполнения работ
	Срок выполнения работ
	Стоимость (руб. с НДС)/ НДС не облагается)

	
	
	Начало
	Окончание
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	[bookmark: _Hlk121350708]Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП















Приложение № 3
к контракту 
№ _________

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)и комплексов (видов) работ, оборудования
_________________________________________
(наименование объекта)

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Заказчик
	
	

	
	
	(должность,  инициалы, фамилия) Подписано ЭП

	Подрядчик
	
	

	
	
	(должность,  инициалы, фамилия) Подписано ЭП





Приложение № 4
к контракту 
№ _________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ<[endnoteRef:75]> [75:  В случае, если предусмотрена поставка товаров, описание объекта закупки должно содержать информацию о товарах, указанная участником в составе заявки: информация о стране происхождения; иная информация предоставление которой предусмотрено нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Федерального закона   № 44-ФЗ;] 





Приложение № 5
к контракту 
№ _________
Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком

1. Перечень первичных учетных документов
	№
	Наименование документа
	Периодичность представления
	Примечание

	1.
	Документ о приемке 
	По каждому этапу выполнения работ
	Формируется в ЕИС в соответствии с требованиями контракта и ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.



2. Перечень иных документов
	№
	Наименование документа
	Периодичность представления
	Примечание

	1.
	Акт освидетельствования скрытых работ
	По каждому этапу выполнения работ (при наличии скрытых работ в соответствующем этапе)
	

	2.
	Справка о выполненных работах
	По каждому этапу выполнения работ
	Составляется по форме, предусмотренной Приложением № 6.

	3.
	Иная исполнительная документация
	По каждому этапу выполнения работ
	Согласно требованиям стандартов для данного вида работ<[endnoteRef:76]> [76:  Рекомендуется указать конкретный перечень документов;] 


	4.
	Документы, подтверждающие обоснованность непредвиденных работ и затрат
	По каждому этапу выполнения работ (при наличии непредвиденных работ и затрат в соответствующем этапе)
	

	5. 
	Акт об устранении выявленных недостатков
	После устранения выявленных при приемке недостатков работ
	

	6.
	Документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки на применяемые и(или) поставляемые товары<[endnoteRef:77]> [77:  Поставляемые товары указываются если в соответствии с условиями контракта предусмотрена поставка товара;] 

	Предоставляется не позднее размещения в ЕИС документа о приемке работ по последнему этапу
	

	7. 
	Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств<[endnoteRef:78]> [78:  В случае, если в извещении о закупке было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств;] 

	Предоставляется не позднее размещения в ЕИС документа о приемке работ по последнему этапу
	

	8. 
	Документы, предоставление которых предусмотрено нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ<[endnoteRef:79]> [79:  Указывается в случае, если при выполнении работ предусмотрена поставка товаров, в отношении которых применялись запреты или ограничения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ и указанными НПА предусмотрено предоставление подтверждающих страну происхождения документов при исполнении контракта.] 

	Предоставляется не позднее размещения в ЕИС документа о приемке поставленных товаров
	





	Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП



Приложение № 6
к контракту 
от _____________ № _______
ФОРМА
Справка о выполненных работах


	Номер 
документа

	Дата 
составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	с
	по
	

	

	
	
	
	




Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда _________________________руб.

	Номер
	Наименование работ, входящий в состав конструктивных решений (элементов) (или) комплексов (видов) работ, оборудования
	Единицаизмерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Налоги и обязательные платежи: НДС 20%[footnoteRef:17] [17: Включается в форму если подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость] 

	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	Х
	








Сдал
(должность)                                                       (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)

[bookmark: _Hlk142563045]Форма согласована:
	Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП





[bookmark: _Hlk121317142]Приложение № 7
к контракту 
от _____________ № _______
ФОРМА
Акт  приема-передачи  строительной  площадки
Для капитального ремонта объекта: ________________ (далее – объект).

«____»_________20__года	

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, передал, а _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, с участием __________________________,в лице _________________, действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Учреждение», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку объект, расположенный по адресу: __________________________________________________________________.
Строительная площадка (объект) подготовлена для проведения работ по капитальному ремонту. На период выполнения работ по капитальному ремонту Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности, противопожарную безопасность на строительной площадке (объекте), за охрану строительной площадки (объекта) включая за сохранность материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники и прочего имущества Подрядчика, находящегося на строительной площадке (объекте). Строительная площадка (объект) передана на время капитального ремонта объекта на срок с «___»_________ ____г. по «___»_________ ____г.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Форма согласована:
	Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП






Приложение № 8
к контракту 
от _____________ № _______
ФОРМА
Акт приема-передачи документации 
по исполнению контракта от __.__.20__ № ___________

	
	 «___» _________ 20__ года



____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, передал, а _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, принял следующие документы:

	№
п/п
	Наименование документа
	Номер и дата документа

	
	
	

	
	
	



Подписи сторон:
	Заказчик:
____________________(Ф.И.О.)
МП
	
	Подрядчик:
_________________(Ф.И.О.) 
МП



Форма согласована:

	Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП






Приложение № 9
к контракту 
от _____________ № _______
[bookmark: _Hlk142152695]
Перечень документации, передаваемой Подрядчику для выполнения работ
	№
	Наименование<[endnoteRef:80]> [80:  Документы, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ по контракту, устанавливаются Заказчиком в проекте контракта в соответствии с описанием объекта закупки;] 


	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	



	
Заказчик:





Должность
______________________ / _______/
Подписано ЭП

	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
Подписано ЭП






Приложение № 10
к контракту 
от _____________ № _______
[bookmark: _Hlk121349187]График оплаты выполненных по контракту работ<[endnoteRef:81]> [81:  Приложение включается в контракт в случае наличия Графика оплаты выполненных по контракту работ.] 



